Izvještaj o promidžbi i vidljivosti projekta

Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Kod poziva: NPOO.C1.3.R1-I4.02
Kod projekta: NPOO.C1.3.R1-I4.02.0053
Naziv projekta: Razvoj vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag d.o.o.

1) Sažetak

Komunalno društvo Pag d.o.o. uspješno je dovršilo projekt „Razvoj vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag d.o.o.“. Za sve građevine izdane su uporabne dozvole, izvršen je tehnički pregled, a cjelokupan sustav je pušten u trajni pogon i posluje u okviru redovnog nadzorno-upravljačkog sustava (SCADA). Projekt doprinosi očuvanju vodnih resursa, smanjenju gubitaka i povećanju energetske učinkovitosti javnog sustava vodoopskrbe na području Grada Paga.

2) Opis završenih elemenata projekta

Element 1: Vodovodna mreža naselja Stara Vas — IZVEDENO

- Izgrađeno je 789,92 m nove vodovodne mreže; stari lokalni vodovod je napušten, a svi priključci (34) su prespojeni na službenu mrežu.

- Osigurana je zdravstveno ispravna voda za 65 stalnih i ~24 privremena stanovnika; mreža je uvedena u osnovna sredstva KD Pag.

Element 2: Vodoopskrbni cjevovod VS Pag – VS Babelina draga — IZVEDENO

- Rekonstruirano je ≈2.652 m glavnog transportnog gravitacijskog cjevovoda, s izvedenim oknom za fleksibilne režime dotoka (redovni/izvanredni).

- Omogućena je gravitacijska distribucija vode s kopna prema južnom dijelu otoka; zabilježeno je >20% smanjenja prosječne potrošnje električne energije na crpilištu Vrčići.

Element 3: Zamjena vodoopskrbnog cjevovoda Dinjiška – Miškovići — IZVEDENO

- Rekonstruirano je ≈ 4.355,26 m cjevovoda (PEHD DN110/DN160 + kućni priključci).

- Učestala puknuća su otklonjena; potvrđeno je smanjenje gubitaka za >25% na predmetnoj dionici (DMA zona Vrčići I).

3) Postignuti rezultati i pokazatelji

- Stanovništvo s poboljšanim pristupom vodoopskrbi: 592 stalna stanovnika; koristi i za 1.047 vikend/privremenih stanovnika.

- Izgrađena/rekonstruirana mreža: ukupno ≈7.9 km.

- Smanjenje gubitaka vode (Dinjiška–Miškovići): ≥25% u odnosu na polazišno stanje

- Energetska učinkovitost: na crpilištu Vrčići ostvareno je ≥20% smanjenja prosječne potrošnje električne energije zahvaljujući vraćenoj gravitacijskoj opskrbi preko VS Pag – VS Babelina draga.

4) Usklađenost s NPOO i EU okvirom — ISPUNJENO

Projekt je u cijelosti proveden u skladu s podkomponentom C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom, mjerom C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva, te je usklađen s Direktivom (EU) 2020/2184 o vodi za ljudsku potrošnju (naglasak na ruralna i demografski ugrožena područja).

5) Provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti (ex-post)

Sve aktivnosti provedene su u skladu s pravilima informiranja i vidljivosti NPOO-a i EU te dokumentom izvorne strukture izvještaja „Promidžba i vidljivost – novo“ (predložak i standardi).

- Informativne i trajne ploče

  - Tijekom radova postavljene informativne ploče na lokacijama elemenata; po završetku radova postavljene trajne ploče s propisanim logotipima i tekstom o sufinanciranju.

- Službena mrežna objava

  - Objavljena završna vijest na mrežnim stranicama KD Pag s opisom ciljeva, rezultata i vrijednostima pokazatelja; arhivirani su screenshotovi i URL zapisi.

- Medijska komunikacija

  - Poslana i objavljena završna priopćenja za medije

6) Održivost i upravljanje — U TIJEKU (redovni pogon)

Novoizgrađena/rekonstruirana infrastruktura uvedena je u imovinu KD Pag; upravljanje i održavanje provodi se kroz redovne radne jedinice (vodovod/kanalizacija), uz stalni nadzor preko SCADA sustava i standardne operativne procedure.